# ACC/Nomad — Documento Técnico de Handoff

Guia de onboarding para novo mantenedor. Última atualização: 2026-08-21. Objetivo: entender o projeto, o que já funciona, o que falta, e como operar — sem depender de conhecimento prévio.

## 1. O que é o projeto

- Cliente: Osvaldo e Nahim — ACC (Automação de Controle Contábil).

- Sigla interna: PRJ-020 · Produto: Nomad ·

- Status: ~90% concluído (operação assistida).

- Objetivo de negócio: analisar extratos bancários em PDF (diferentes bancos, formatos e estruturas visuais), extrair as movimentações, classificar por plano de contas e entregar relatórios gerenciais (PMG), substituindo planilhas manuais.

- Classificação dos lançamentos: por plano de contas adaptado por segmento (comércio, saúde, agro, serviços), com revisão humana obrigatória no início (feedback loop).

- Público-alvo: empresas do Simples Nacional, pequenos comércios, clínicas e autônomos.

- Escala alvo: ~400 documentos/mês para ~100 clientes.

## 2. Arquitetura geral

| Camada | Onde | Função |
| --- | --- | --- |
| Dashboard (frontend) | Lovable — Dashboard Nomad | Envio de extrato, report de erro, login (gmail da tec) |
| Orquestração | n8n (EasyPanel) | Webhook → switch por banco → análise → organização |
| Análise visual do PDF | PDFlib (biblioteca no servidor) | Coordenadas, cores e colunas (crédito × débito) |
| Identificação do banco | OpenAI (GPT-4o-mini) | Nome do banco antes da análise |
| Análise do extrato | Claude | Extração e classificação dos lançamentos |
| Banco de dados | Supabase (via Lovable) | Extratos e dados persistidos |
| Servidor | EasyPanel | Hospedagem do n8n |

### 2.1 Workflow n8n (núcleo do sistema)

| # | Nome | ID | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| WF1 | ACC automacao v4 | Iud8yMfy7b9M0bLK | Recebe PDF (webhook), identifica banco (switch), análise (OpenAI + PDFlib + Claude), organiza em ordem cronológica e devolve ao Lovable/Supabase. 29 nós, versão bb01979b. |

- Detecção de banco via GPT-4o-mini (OpenAI) com prompt estrutural.

- Regras de negócio: ACC-001 (detecção de banco por prompt) · ACC-002 (tesouraria).

## 3. Fluxo de processamento (pipeline)

- Upload — o usuário envia 1+ PDFs de extrato no dashboard Lovable (Nomad).

- Webhook — o Lovable dispara o workflow no n8n.

- Identificação do banco — n8n (Switch Node) + OpenAI (GPT-4o-mini) identificam o banco emissor e roteiam o caminho correto.

- Análise visual (PDFlib) — extrai coordenadas, cores e colunas para distinguir crédito/débito (varia por banco).

- Chunking — extratos grandes são divididos em chunks, sempre acompanhados da primeira página (contexto).

- Extração e classificação (Claude) — extrai lançamentos e classifica por plano de contas (instrução personalizada opcional).

- Organização — nó Code reorganiza em ordem cronológica (ex.: Itaú vem em ordem decrescente).

- Persistência — dados salvos no Supabase (via Lovable).

- Entrega — relatório PMG gerado; exportação “Fluxo de Caixa Aprovado” replica no modelo de planilha do cliente.

- Revisão humana — classificação validada (essencial no início; alimenta o feedback loop).

## 4. O que funciona hoje (implementado)

- Ingestão de extrato PDF multi-banco, com switch por banco.

- Identificação automática do banco emissor (OpenAI GPT-4o-mini, prompt estrutural).

- Análise visual (PDFlib) para crédito/débito em formatos variados (sinal, letra C/D, cor, colunas).

- Extração e classificação de lançamentos (Claude) por plano de contas.

- Divisão em chunks (+ primeira página) para extratos grandes.

- Ordenação cronológica por banco (reorganiza a ordem decrescente do Itaú).

- Persistência no Supabase via Lovable (deleção espelhada quando o cliente deleta).

- Relatório PMG (Painel de Metas Gerenciais).

- Exportação “Fluxo de Caixa Aprovado” no modelo do cliente.

- Report de erro (Ticketed Support) em planilha.

- Login de usuários com senha criptografada + recuperação de senha.

## 5. O que NÃO funciona / pendências técnicas

| # | Problema | Impacto | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Precisão da classificação (Claude) abaixo do target | Alto — qualidade do PMG | João Trevisol (revisar métricas + plano) |
| P2 | Integrações pendentes (bloqueadas por EBI) | Alto | Confirmar com Paschoim |
| P3 | PDFlib não é nativa do n8n — rebuild do servidor remove | Alto — automação para | João (reinstalar via tutorial) |
| P4 | Testes de carga/performance (400 docs/mês, 100 clientes) | Médio | João (plano progressivo) |
| P5 | Documentação de workflows n8n (entradas/saídas/deps/env) | Médio | João (mapear workflows) |
| P6 | Tratamento de erros e resiliência (retry, DLQ, alertas) | Médio | João (graceful degradation) |
| P7 | Cobertura de formatos bancários na validação de entrada | Médio | QA (ampliar cobertura) |
| P8 | Rastreabilidade de entrega WhatsApp/Email (PMG) | Médio | QA (verificar confirmação) |
| P9 | Conformidade LGPD (dados financeiros) | Médio | QA (auditar) |

Pendências — Tesouraria (em andamento):

| Item | Status |
| --- | --- |
| Google Sheet template (base XLSX Osvaldo) | ⬜ pendente |
| Nó n8n “Processa Tesouraria” | ⬜ pendente |
| Campo origem: BANCO\¦TESOURARIA no output | ⬜ pendente |
| Tabela tesouraria_lancamentos no Supabase | ⬜ pendente |
| Verificar RLS Supabase (empresa_id) | ⬜ pendente |
| Formulário Lovable (fase 2) | ⬜ pendente |

## 6. Requisitos de negócio & critérios de aprovação

### 6.1 Requisitos funcionais (acordados/pendentes)

| Requisito | Detalhe | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| Tesouraria (caixa físico) | Dinheiro em espécie fora do extrato: Google Sheets (MVP) → nó n8n “Processa Tesouraria” → formulário Lovable (fase 2) | Lançamento com origem BANCO\¦TESOURARIA; troco tratado como SAÍDA |
| Plano de contas por segmento | Categorias adaptadas (comércio, saúde, agro, serviços) | Lançamento classificado na categoria correta |
| Instrução personalizada | Dashboard permite instrução extra à análise | Instrução refletida na classificação |
| Escala | 400 documentos/mês, 100 clientes | Processamento estável no volume alvo |
| Onboarding de cliente Saldos finais e iniciais corretos | CNPJ, fornecedores, plano de contas, baseline, revisão humana | Nova empresa operando com revisão inicial Os saldos finais e iniciais devem ser compatíveis com os extratos |

### 6.2 Critérios de aprovação (definição de pronto)

- Classificações da IA sempre passam por revisão humana (feedback loop).

- Relatório PMG íntegro: cross-check com cálculo manual.

- Entrega (WhatsApp/Email) com confirmação rastreável.

- Conformidade LGPD na proteção de dados financeiros.

- Nenhuma mudança de metodologia sobe sem validação prévia.

## 7. Onde está cada coisa

| Item | Local |
| --- | --- |
| Workflow n8n | EasyPanel — “ACC automacao v4” (ID Iud8yMfy7b9M0bLK, 29 nós) |
| Dashboard | Lovable — Dashboard Nomad (login com gmail da tec) |
| Banco de dados | Supabase — via Lovable (“More → Database”) |
| PDFlib | Servidor EasyPanel (instalada manualmente; não nativa) |
| Planilhas (custos, Ticketed Support) | Pasta do projeto no Drive — ACC (PROJETOS ATIVOS) |
| QA docs (Quality Gate, Matriz, Estratégia) | Drive → QA-ACC/ |
| Gravação do handoff | Fireflies — https://app.fireflies.ai/view/01KY89SRR2VQ8S20K7JKTGQGMM |
| Dossiê técnico do cliente | Desatualizado — usar este documento + gravação |

## 8. Entrega / canais de saída (resumo)

Não há API pública de entrega. A saída do sistema ocorre pelos canais abaixo.

| Recurso | Método/Meio | Obs |
| --- | --- | --- |
| Relatório PMG | Dashboard Lovable / WhatsApp / Email | Principal entregável |
| Fluxo de Caixa Aprovado | Exportação → modelo de planilha do cliente | Replica dados no padrão do cliente |
| Report de erro | Dashboard → planilha Ticketed Support | — |

Dados (extratos e lançamentos) persistidos no Supabase, com acesso via Lovable.

## 9. Glossário (taxonomia do domínio)

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| ACC | Automação de Controle Contábil (empresa cliente + nome da plataforma) |
| Nomad | Produto desenvolvido para a ACC: plataforma de controle contábil |
| PMG | Painel de Metas Gerenciais — relatório gerencial (principal entregável) |
| PDFlib | Biblioteca Python de análise visual do PDF (coordenadas/cores/colunas) |
| n8n | Orquestrador de workflows (webhook → switch por banco → análise) |
| OpenAI | Modelo que identifica o nome do banco antes da análise |
| Claude | Modelo que extrai e classifica os lançamentos |
| Supabase | Banco de dados (via Lovable) |
| EasyPanel | Servidor que hospeda o n8n |
| Lovable | Plataforma no-code do Dashboard Nomad (frontend + banco) |
| Chunks | Divisão de arquivos grandes (+ primeira página) antes de enviar à IA |
| Webhook | Endpoint HTTP que dispara o workflow no n8n |
| Ticketed Support | Planilha de reports de erro enviados pelos clientes |
| Extrato bancário | Documento (PDF/CSV/OFX) com histórico de movimentações |
| Lançamento | Registro individual de movimentação (débito/crédito) |
| Categorização | Classificação do lançamento em categoria contábil |
| Plano de contas | Estrutura hierárquica de categorias (adaptada por segmento) |
| Fornecedor | Entidade que recebe pagamentos; cadastro melhora precisão |
| Revisão humana | Validação manual das classificações da IA |
| Feedback loop | IA classifica → humano corrige → correções realimentam o modelo |
| Simples Nacional | Regime tributário do público-alvo (micro/pequenas empresas) |
| EBI | Evidence Before Implementation — validação de schema antes de integrar |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados |

## 10. Como operar (roteiro rápido)

- Antes de mexer em sistema externo: ler a documentação da integração e confirmar o ambiente (EasyPanel = produção).

- Após reinício/rebuild do servidor: verificar se a PDFlib ainda está instalada; se removida, reinstalar via tutorial do handoff.

- Testar ingestão: enviar um extrato pelo dashboard Lovable e acompanhar a execução no n8n.

- Deploy/edição de workflow: sempre backup (exportar JSON) antes → editar → salvar → reler o workflow para confirmar o estado real.

- Debug: abrir a execução com falha e ler o output de cada nó (não só o último); o erro costuma estar no nó HTTP do Claude — copiar o JSON de entrada e o de saída e comparar.

- Monitorar o saldo de créditos de análise (não deixar zerar) e os custos na planilha.

- Confirmação: toda mudança em produção exige prova do efeito esperado (reler o estado real, não confiar na memória).

Fontes: gravação Fireflies “Handoff ACC” (Paschoim) + docs de handoff revisados em 20/08/2026. Consolidado em documento único por Daedalus em 21/08/2026.