# IDEIA

IDEIA: Automação que recebe vários extratos bancários em PDF, consolida, coloca num padrão financeiro e clusteriza em tipos de custo de acordo com o texto.

Plano de contas bem enxutos para simplificação de leitura e acessibilidade ao usuário final

# FLUXOGRAMA e DÚVIDAS

#### Fluxograma Funcional Inicial (esqueleto simplificado)

Entradas:

- Extratos bancários PDF (vários bancos) enviados por usuário (financeiro do cliente).

Etapas:

- Upload dos arquivos PDF em repositório (Google Drive / plataforma).

- Processamento automático (IDP + OCR) dos PDFs → extração dos lançamentos bancários.

- Clusterização/categorização automática (NLP) dos lançamentos conforme plano de contas.

- Exibição do resultado para validação por responsável financeiro (“Só confirmar/ajustar categorias?”).

- Exportação dos dados estruturados para planilha/dashboard interno.

- Envio automático de relatórios consolidado (WhatsApp/email/app).

Saídas:

- Planilha estruturada por conta/empresa/semana.

- Relatório PMG e alertas para o gestor.

Link: https://miro.com/app/board/uXjVJpIwas4=/

—-

#### Lista de Dúvidas Técnicas, Restrições & Regras Obscuras

Sobre dados e formatos:

- Os extratos são sempre fornecidos em PDF? Algum banco só disponibiliza outro formato?

Válido somente para: PDF ou Excel

- Temos planilha modelo para estruturação dos dados bancários?

Sim temos, planos de conta: Varejo/Comércio

- Existe padrão de layout entre os bancos? (Identificação das colunas, datas, descrições dos lançamentos)

Principais bancos: BB, Sicoob, Bradesco, Sicredi, Basa, Santander, Itaú

- Há extratos multiempresa ou conta conjunta?

Primeiro momento: Não recebemos extratos de vários CNPJs. Recebemos todos os extratos do mesmo CNPJ.

Sobre plano de contas e categorização:

- O plano de contas é único para todas as empresas? Quantos planos diferentes precisam ser parametrizados?

Não é único, temos essas categorias de planos, priorizadas:

- - COMÉRCIO/VAREJO (lojinhas e semelhantes)

- - PRESTADOR DE SERVIÇOS (adv, contador, arquiteto...)

- - AGRO (pecuária, agricultura, transporte)

- - SAÚDE (Hospitais e clínicas)

- - GASTRONOMIA

- - SUPERMERCADOS

- - ENG. CIVIL

- - HOTELARIA

- - DISTRIBUIDORAS

- Quais regras de categorização automática já são conhecidas? Existem exceções (ex: Uber = combustível/correio… existe lógica clara?)

Será classificada em função do destino do valor, bem como é usada via de regra na ciência da contabilidade e cadastro de fornecedores, em casos de indefinição/incerteza permitimos ao usuário que indique o destino.

- Alguma categoria exige input sempre manual?

Simplificação de PDV - ACC IA para registro da venda em espécie via Whatsapp

- Existe limite de contas ou categorias por empresa?

Não

Sobre fluxos e validação:

- Quem valida efetivamente as classificações sugeridas pela IA?

Osvaldo

Sobre integrações futuras:

- O Excel continuará sendo insumo obrigatório ou o sistema próprio já substituirá já na 1a versão?

O excel “paralelo” de fluxograma do cliente entra em desuso após implementação do ACC

Sobre entregáveis:

- O relatório semanal será sempre igual ao template do PMG apresentado ou será customizável?

Primeiro momento: Sempre padrão (pagamentos de fornecedor/revenda, variável, fixo, juros, investimentos)

- Qual o canal INICIAL obrigatório de retorno do relatório? (WhatsApp, E-mail, outro?)

Whatsapp e Email

Restrições:

- Há restrições de LGPD/dados sensíveis (externos)?

Atria acionar DPO para garantir os termos de uso

- Existe problema em processar extratos de pessoas físicas misturados ao de PJ?

Primeiro momento: Não permitir extrato PF nem Cartão de Crédito PF

Segundo momento: Debulhar apenas extrato de cartão de crédito

# ELEMENTOS ENVOLVIDOS

#### 2. Mapeamento de Elementos Envolvidos

Dados/Sistemas:

- Extratos bancários (PDF, potencial para físico no futuro).

- Planilha fluxo de caixa atual (Excel).

Pessoas (do cliente):

- Financeiro/Contas a pagar e receber (responsável pelo upload/validação).

- Gestores e sócios (recebem relatórios).

- Consultores internos (Javorski, Marlon, Nahim).

Envolvidos diret[os]:

- Analista financeiro

- Consultoria Javorski
 Indiret[os]:

- Sócios/gestores

- Time comercial (vendas do sistema)

#### Relação das Pessoas do Cliente a Acionar (para dúvidas específicas)

- Responsável Financeiro/Javorski (Nahim Amud ou Marlon): Parametrização do plano de contas, entendimento das exceções, mapping das rotinas operacionais.

- Gestor TI ou Administrador Bancário (Na empresa do cliente): Coleta de exemplos de extratos, explicação de limitações específicas de bancos.

- Consultores de campo (quem implementa o fluxo nas empresas clientes): Validar rotinas reais/volume de dados/multicontas.

- Sócios/Decisores (Osvaldo Junior, sócios das empresas clientes): Aprovação de hipóteses de customização/canais/requisitos futuros.

# ACESSOS

Número de Whatsapp:

- Atria Compra

Email para disparos:

- Atria criar um Gmail provisório

Modelo de Preenchimento plano de contas VAREJO/COMÉRCIO:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5dxzzK_IOf5Nv8FrRqKjp76vAu7NyJn/edit?usp=sharing&ouid=103478392286045904329&rtpof=true&sd=true

Modelo de Cadastro de Fornecedores/Parceiros:

Cadastro de Fornecedor-Parceiro.xlsx

Modelo de relatório semanal PMG (pagamentos de fornecedor/revenda, variável, fixo, juros, investimentos)

PMG.xlsx

# Resultados-Chave

# INTERESSE: Automação que recebe vários extratos bancários em PDF, consolida, coloca num padrão financeiro e clusteriza em tipos de custo de acordo com o texto.

# RESULTADOS-CHAVE (KRs)

Projeto: ACC — Automação Contábil e Financeira com IA

# O1-KR1 — Engine de Extração (OCR/IDP) padronizada por banco

### Descrição

Criar o pipeline de leitura dos PDFs, identificar layout de cada banco (BB, Bradesco, Santander, Sicredi, Sicoob, Basa), extrair colunas e normalizar datas, saldos e lançamentos.

### Dependências

- Nenhuma — é o primeiro KR.

- Requer apenas acesso aos exemplos de extrato.

### Necessidades Técnicas

- IDP configurado

- Regras de mapeamento por banco

- Teste com PDFs reais

- Regras de normalização (datas, múltiplas contas, crédito/debito)

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo/Nahim → envio de mais exemplos de extrato
 Justificativa: necessário para treinar o IDP nas variações reais.

# O2-KR2 — Motor de ETL para padrão ACC (Comércio/Varejo primeiro)

### Descrição

Transformar lançamentos brutos em um padrão ACC: data, descrição, valor, natureza, categoria pai, conta origem.

### Dependências

- Depende do KR1 (extração pronta)

### Necessidades Técnicas

- Regras de normalização

- Regras para múltiplas contas/carteiras

- Seleção do plano de contas inicial (Varejo)

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo → validação do padrão
 Justificativa: conhece a estrutura operacional e o plano real

# O3-KR3 — Módulo de Categorização via NLP (Clusterizador de Gastos)

### Descrição

Criar modelo NLP que classifica automaticamente entradas/saídas com base em regras contábeis e nos planos de contas.

### Dependências

- KR2 (dados já normalizados)

### Necessidades Técnicas

- Modelos NLP (OpenAI/Gemini)

- Regras estáticas (Uber = Transporte, Lava Jato = Veículo etc.)

- Integração com cadastro de fornecedores

- Plasticidade (feedback humano para treinar)

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo, Nahim, Marlon (validação dos primeiros clusters)
 Justificativa: validar 1º ciclo de aprendizado, corrigir categorias e melhorar acurácia*

# O4-KR4 — Painel de Validação Interna ACC (Feedback da IA)

### 📌 Descrição

Criar uma tela/lista onde ACC revisa as classificações da IA e confirma ou ajusta.

### 🔗 Dependências

- KR3

### 🛠️ Necessidades Técnicas

- Interface de validação

- Mecanismo de feedback para re-treino

- Registro de acertos/erros por categoria

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo / Nahim
 Justificativa: validar inteligência do sistema antes de liberar ao usuário final*

# O5-KR5 — Módulo de Setup Inicial (Tipo de Empresa + Cadastro de Fornecedores)

### Descrição

Criar um onboarding simples onde o usuário informa:

- Tipo da empresa (varejo/agro/saúde/serviços…)

- Cadastro básico de fornecedores/parceiros

### Dependências

- Independe da IA — pode ser feito em paralelo

- Recomendado executar antes do KR3

### Necessidades Técnicas

- Tabela de fornecedores

- API de cadastro

- Associação telefone fornecedor → categoria sugerida

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo → fornecer lista base de fornecedores
 Justificativa: já possui base histórica ampla para alimentar o modelo*

# O6-KR6 — Módulo de Lançamentos via WhatsApp (PDV / vendas em espécie)

### Descrição

Permitir usuários registrarem vendas manuais (“vendi 200 reais no dinheiro”) por áudio/texto no WhatsApp.

### Dependências

- KR5 (cadastro)

- KR3 (entendimento da IA) — parcial

- KR1/KR2 não são necessários

### Necessidades Técnicas

- Integração WhatsApp

- Classificador de áudio/texto

- Identificação por número de telefone

- Regras por centro de custo

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo → regras de uso

- Usuários finais ACC → testes iniciais
 Justificativa: garantir que a interpretação das mensagens está correta*

# O7-KR7 — Geração Automática do Relatório PMG

### Descrição

Gerar relatório semanal consolidado:

- Custo variável

- Custo fixo

- Juros

- Investimentos

- Fornecedor/revenda

### Dependências

- KR3 e KR4 (dados categorizados e validados)

### Necessidades Técnicas

- Template PMG

- Motor de agregação

- Cálculos automáticos

- Ajustes por tipo de empresa no futuro

### Pessoas Envolvidas

- Osvaldo/Nahim
 Justificativa: revisar se o relatório segue exatamente a “linguagem ACC”*

# O8-KR8 — Disparo automático semanal (WhatsApp + E-mail)

### Descrição

Enviar relatório final para cliente via WhatsApp e e-mail, registrar histórico e possibilitar rastreio interno.

### Dependências

- KR7

### Necessidades Técnicas

- Meta API (WhatsApp)

- SMTP ou SendGrid

- Painel de histórico de envios

- Logs para auditoria

### Pessoas Envolvidas

- ACC
 Justificativa: definir textos padrão e periodicidade*

# O9-KR9 — Regras de LGPD + Termos de Uso (via DPO)

### Descrição

Definir escopo de dados sensíveis e criar termos de uso apropriados para o sistema.

### Dependências

- Nenhuma — pode correr em paralelo aos demais

### Necessidades Técnicas

- Orientação do DPO (João Lucas)

- Termos para upload de extratos bancários

- Declaração de não aceitação de extratos PF

- Políticas de descarte seguro

### Pessoas Envolvidas

- João Lucas — DPO Atria
 Justificativa: requisito de compliance e segurança*

# Tarefas

Link Planilha interna de tarefas: Tarefas ACC

É o “berço” das tarefas, elas são esboçadas e revisadas nessa tabela antes de irem para execução nos quadros de acompanhamento :

# Milestones

Aqui se cruzam Objetivos e Prazos:

| Objetivo | Descrição | Dependências | Milestone (Data Limite Interna ATRIA) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 — KR1 | Engine de extração OCR/IDP padronizada por banco | Nenhuma | 22/12/2025 |
| O2 — KR2 | ETL para padrão ACC (comércio/varejo primeiro) | KR1 | 19/01/2026 |
| O3 — KR3 | Clusterizador NLP para categorias de custos | KR2 | 16/02/2026 |
| O4 — KR4 | Painel de validação interna com feedback | KR3 | 02/03/2026 |
| O5 — KR5 | Setup inicial (tipo de empresa + fornecedores) | Paralelo, ideal antes do KR3 | 02/02/2026 |
| O6 — KR6 | Lançamentos via WhatsApp | KR5 + parcial KR3 | 09/03/2026 |
| O7 — KR7 | Relatório PMG automático | KR3 + KR4 | 16/03/2026 |
| O8 — KR8 | Disparo semanal WhatsApp + e-mail | KR7 | 20/03/2026 |
| O9 — KR9 | LGPD + Termos de uso | Nenhuma | 09/02/2026 |

Imagem (Gantt):

# Meta Acompanhamento:

Meta Acompanhamento:

- Reunião de Kickoff

Data: 13/11/2025 - 17:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/ATRIA-e-ACC-JAWORSKI-Mapeamento-de-IA::01K9DHKBCAJC5YV6FH4GGECSBW

- Reunião de Aprofundamento técnico

Data: 17/11/2025 - 16:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/Aprofundamento-T-cnico-IA-na-ACC::01K9ZS8HE75N9WFRSVHK59V0JM

- Aprofundamento com cliente I (Regras de negócio e Fluxograma)

Data: 21/11/2025 - 16:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/01KA9YDZX25YVHY7589FWB62KM

- Reunião interna de planejamento I (Dossiê + Criação Fluxograma)

Data: 25/11/2025 - 14:20

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/ACC-ATRIA::01KAXYQBZR7N5Q34Z0TKA96YF

- Aprofundamento com cliente II (Priorização de KRs)

Data: 26/11/2025 - 12:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/01KB0B15P6XET9F8DX7XG45G8W

- Reunião interna de planejamento II (KRs)

Data: 02/12/2025 - 14:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/01KBC3CP54B6Z61YZ0MM5WE9KG

- Reunião interna de planejamento III (Tarefas)

Data: 04/12/2025 - 16:03

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/01KBNBYN713K3CJZ0F96497F55

- Aprofundamento com cliente III (Apresentação do quadro)

Data: 05/12/2025 - 16:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/01KBC85KG899WAQVQ42F7CWMZS

- Reunião interna de planejamento IV (Alocação)

Data: 12/12/2025 - 16:00

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/Semanal-ACC-e-ATRIA::01KBQY817EB3MNWGZR667KE7QK

Recorrências:

- Semanal com cliente I

Data: Nov 26 2025, 12:00 PM

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/Semanal-de-gest-o-ACC-e-ATRIA::01KB0B15P6XET9F8DX7XG45G8W

Resumo do discutido:

Objetivo discutido:

Criar uma automação para consolidar extratos bancários em PDF, padronizar dados financeiros e simplificar o plano de contas para micro e pequenas empresas.

Desenvolvidos:

- Fluxo Principal

- Módulos a Desenvolver

- Escopo

- Semanal com cliente II

Data:  Dec 05 2025, 4:00 PM

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/Semanal-ACC-e-ATRIA::01KBC85KG899WAQVQ42F7CWMZS

Resumo do discutido:

Objetivo discutido: Criar um sistema de IA para extrair, padronizar e classificar automaticamente transações bancárias, gerando relatórios e integrações via WhatsApp1.

Desenvolvidos:

- Motor de extração de documentos (ETL)

- Classificador de custos por plano de contas

- Painel de validação interna

- Integração WhatsApp para lançamentos

-Relatório PMI automático

- Semanal com cliente III

Data: Dec 12 2025, 4:00 PM

Link Gravação: https://app.fireflies.ai/view/Semanal-ACC-e-ATRIA::01KBQY817EB3MNWGZR667KE7QK

Resumo do discutido:

Objetivo discutido: Criar um sistema de IA que automatiza a extração, validação e categorização de dados de extratos bancários, substituindo controle manual por planilhas.

Desenvolvidos:

- Engine de extração de dados de extratos (em testes)

- Banco de dados indexando informações extraídas

- Reconhecimento de operações suspeitas (IOF, empréstimos ocultos)

Próximos Passos:

- Motor de ETL para padrão ACC

- Módulo de categorização e clusterização de gastos

- Documentação de regras financeiras para treinar a IA

- Semanal com cliente IV (Mensal de entrega)

Data:

Link Gravação:

Resumo do discutido:

12/01/2026 - planejamento

# Guia 9

Faça uma mensagem para o cliente com base na reunião anexada

4 elementos da mensagem pós reunião com cliente:

1. Discussões e decisões tomadas (mini resumo)

2. Ações (tarefas nossas e do cleinte, com @ do responsável e prazo)

3. Data e Pauta da próxima reunião

4. Link da gravação

## 📝 Resumo da Reunião e Próximos Passos

Olá, Osvaldo e Nahim,

Seguem os pontos principais discutidos em nossa reunião hoje:

### Discussões e Decisões Tomadas

- Apresentação da Versão 2: Demonstramos a evolução do sistema, que agora permite o upload de múltiplos extratos bancários simultaneamente e realiza a categorização automática idêntica ao padrão utilizado por vocês.

- Adiantamento do Cronograma: O projeto está atualmente três semanas adiantado em relação ao planejamento original.

- Mudança de Escopo: Optamos por migrar a interface principal de testes do WhatsApp para um ambiente Web. A Atria seguirá com o desenvolvimento dessa plataforma inicial sem custos adicionais neste momento.

- A Ana será adicionada no grupo, ela que irá assumir essa parte de desenvolvimento web.

- Referência Visual: O protótipo desenvolvido pelo Nahim no Lovable será utilizado como base para o design dos dashboards e relatórios.

### Link da Gravação: 🔗 https://app.fireflies.ai/view/Semanal-ACC-e-ATRIA::01KGT6HZ88P8JFYRZT91V5PS7P

### 2. Plano de Ação (Tarefas e Prazos)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Implementar a junção (consolidado) de todas as tabelas multibanco. +1 | @Thiago Paschoim | Até 19/02 |
| Elaborar documento oficial com o novo escopo do Website (funcionalidades X, Y, Z) para validação. +2 | @Julia e @Eduardo | Até 19/02 |
| Iniciar o desenvolvimento da interface Web e UX. +1 | @Ana | Em andamento |
| Enviar acesso/referências adicionais do layout desejado via WhatsApp. +1 | @Nahim Amud | Imediato |
| Validar os relatórios individuais gerados pela automação. +1 | @Osvaldo Junior | Até 19/02 |

### 3. Próxima Reunião

- Data: 19 de fevereiro de 2026 (Quinta-feira).

- Pauta: Apresentação do consolidado multibanco e validação do documento de escopo da versão Web.

- +1

### 4. Link da Gravação

Você pode revisar os detalhes da nossa conversa no link abaixo: 🔗 https://app.fireflies.ai/view/Semanal-ACC-e-ATRIA::01KGT6HZ88P8JFYRZT91V5PS7P

Thiago, gostaria que eu já preparasse o rascunho do documento de escopo que o Eduardo mencionou para a Julia validar?

# 🌟 Mudanças no escopo

## Estado atual do projeto:

O projeto encontra-se em uma fase avançada, operando com uma interface funcional onde o site, conectado via webhook, permite o upload múltiplo de extratos bancários para processamento automático. Atualmente, o sistema já realiza a extração de valores para uma planilha, onde uma IA treinada categoriza cada transação seguindo rigorosamente o "plano de contas - exemplo varejo" e o padrão de tabela fornecidos pela ACC.

A automação devolve ao usuário um arquivo xlsx consolidado para download ao final do fluxo.

Link da versão 2 funcional (12/02/26): https://inspiring-nougat-dc6590.netlify.app/

(Obs: O domínio do site pode ser mudado com base na vontade do cliente)

## Novo Escopo do Projeto: ACC & ATRIA

O objetivo central permanece na automação da análise de extratos bancários com categorização via IA. No entanto, a interface de entrega e a experiência do usuário foram migradas de um modelo passivo (WhatsApp) para um modelo ativo e visual (Plataforma Web).

### O que o Cliente Deseja (Expectativa)

Os clientes (Osvaldo e Nahim) buscam uma ferramenta que seja o "café da manhã do empresário". Eles apresentaram referências de dashboards criados pelo Nahin no Lovable que incluem:

(Link lovable: https://lovable.dev/projects/cf7eaec8-2d34-41ee-82d3-a16786bb698f)

- Visualização Consolidada: Um painel que mostre o total geral de múltiplos bancos, e não apenas análises individuais.

- Módulos de Análise: Além do fluxo de caixa, o desejo de evoluir para DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), apuração por unidade e balanço patrimonial.

- Interface Amigável: Uso de indicadores visuais como "semáforos" (amarelo, vermelho, verde) para metas e comparativos de crescimento.

### Mudanças no Projeto: De WhatsApp para Web

A principal mudança é a substituição do fluxo via mensagens por uma Prova de Conceito (PoC) em ambiente Web.

| Característica | Escopo Original | Novo Escopo |
| --- | --- | --- |
| Interface Principal | WhatsApp (Envio de extratos e recebimento de relatórios). | Website/Plataforma Web (Upload de arquivos e visualização de dados). |
| Acesso | Notificações e arquivos enviados diretamente ao usuário. | Sistema de Login e Senha para acesso individual do cliente. |
| Relatórios | Relatórios PMG em formato Excel. | Dashboard de Visualização com gráficos e tabelas consolidadas. |

(Adição na Ana no projeto para Desenvolvimento Web e UX/UI)

### O que ficou definido:

Para manter a viabilidade financeira e o prazo, o novo escopo será limitado a:

- Migração de Interface: A integração que seria via WhatsApp (ATIABot) será convertida para um painel web simples.

- Funcionalidades de Visualização: Implementação do relatório PMG dentro do site, permitindo que o cliente veja o consolidado das contas.

- Critério de Limitação: Novas funções complexas (filtros avançados, alertas, DREs contábeis profundas) serão anotadas para fases futuras para evitar custos adicionais imediatos.

NÃO SERÁ REALIZADO:

Gestão de Acesso: Criação de um banco de dados de usuários para login e senha.

Nota: A Atria assumirá este aditivo de interface web sem custo extra para esta primeira alteração, visando a parceria no projeto.

# Demonstração teste

Plano de Contas

Entradas de Caixa

- Transferência ( + ) - Recebimento Dinheiro - Rec. Cartão de Débito - Rec. Cartão de Crédito - Recebimento de boletos - Recebimento de Deposito - Recebimento em Cheque … Adicionar Categorias

Saídas de Caixa

- Transferência ( - ) - Impostos Federais - Impostos Estaduais - Impostos Municipais - Combustivel - Comissões Internas - Comissões Externas … Adicionar Categorias

# Crítérios de aceite go-live

### MÓDULO 1 — Upload e Processamento de Extratos via Plataforma Web

1. Critério de aceite (está feito quando):

- O site permite o upload múltiplo de extratos bancários (mais de um arquivo por vez)

- O webhook recebe os arquivos e dispara o processamento automaticamente

- O sistema extrai os valores dos extratos e alimenta a planilha de categorização sem intervenção manual

- O fluxo completo (upload → processamento → download) funciona de ponta a ponta

2. Fora do escopo (nova demanda se pedirem):

- Upload via WhatsApp, e-mail ou qualquer canal além da plataforma web

- Processamento de formatos de extrato não testados e validados durante o desenvolvimento

- Agendamento automático de processamento sem ação do usuário (upload programado)

- Histórico de arquivos enviados com log consultável pelo cliente

### MÓDULO 2 — Categorização via IA com Plano de Contas ACC

1. Critério de aceite:

- A IA categoriza cada transação seguindo rigorosamente o "plano de contas – exemplo varejo" fornecido pela ACC

- A categorização respeita o padrão de tabela acordado pela ACC

- O resultado da categorização é preciso o suficiente para ser validado pela equipe ACC antes de apresentar ao cliente final

- O modelo funciona para os segmentos e bancos testados durante o desenvolvimento

2. Fora do escopo:

- Criação de planos de contas personalizados por empresa cliente da ACC

- Categorização automática para novos segmentos (DRE, balanço patrimonial, apuração por unidade) — esses são módulos futuros

- Treinamento proprietário de modelo de IA (explicitamente fora do BPO A5)

- Mecanismo de correção manual acessível pelo cliente final via interface web

### MÓDULO 3 — Geração e Download do Arquivo Consolidado (XLSX)

1. Critério de aceite:

- Ao final do fluxo de processamento, o sistema disponibiliza um arquivo .xlsx consolidado para download

- O arquivo contém as transações de todos os extratos enviados no mesmo upload, consolidadas em uma única planilha

- O arquivo segue o padrão de tabela ACC acordado

- O download funciona diretamente na interface web, sem necessidade de envio por e-mail ou WhatsApp

2. Fora do escopo:

- Exportação em outros formatos além do .xlsx (PDF, CSV, OFX)

- Envio automático do arquivo por e-mail ou WhatsApp após o processamento

- Consolidação de extratos de sessões/uploads anteriores com os do upload atual

- Geração de relatório PMG visual dentro do xlsx (isso é o Módulo 4)

### MÓDULO 4 — Dashboard Web com Visualização do Relatório PMG

1. Critério de aceite:

- A plataforma web exibe o relatório PMG em formato visual (gráficos e tabelas) a partir dos dados processados

- O dashboard mostra o consolidado de múltiplos bancos em uma visão única, não individualmente

- As categorias exibidas são: custo variável, custo fixo, juros e investimentos — conforme padrão PMG ACC

- O dashboard é acessível e funcional no navegador sem necessidade de instalar nada

2. Fora do escopo:

- Módulos de DRE, apuração por unidade ou balanço patrimonial — anotados para fases futuras

- Filtros avançados por período, categoria ou banco — anotados para fases futuras

- Indicadores visuais de semáforo (amarelo/vermelho/verde) por meta — anotados para fases futuras

- Comparativos de crescimento entre períodos — anotados para fases futuras

- Criação de banco de dados de usuários com login e senha — explicitamente fora do escopo nesta fase

### MÓDULO 5 — Domínio e Ambiente Web (Netlify)

1. Critério de aceite:

- A plataforma está publicada e acessível via URL funcional (referência atual: inspiring-nougat-dc6590.netlify.app)

- O ambiente responde corretamente ao upload de arquivos e ao processamento via webhook

- A troca de domínio, se solicitada pelo cliente, é tecnicamente viável sem reconstrução do sistema

2. Fora do escopo:

- Configuração de domínio personalizado pago (custo e contratação são responsabilidade do cliente)

- Infraestrutura própria de servidor (a plataforma opera no Netlify, conforme acordado)

- Certificado SSL além do oferecido gratuitamente pelo Netlify

- Administração de servidores, cloud ou redes — explicitamente fora do BPO A5

## Checklist de GoLive

- Upload múltiplo de extratos funciona na plataforma web

- Webhook recebe os arquivos e dispara o processamento automaticamente

- IA categoriza transações seguindo o plano de contas ACC – exemplo varejo

- Arquivo .xlsx consolidado é gerado e disponibilizado para download ao final do fluxo

- Dashboard web exibe o relatório PMG com visão consolidada de múltiplos bancos

- Dashboard exibe as categorias corretas: custo variável, fixo, juros e investimentos

- Plataforma está publicada e acessível via URL funcional

- Teste ponta a ponta realizado: upload de extratos → categorização → download xlsx → visualização no dashboard

# Estado do projeto atual

n8n:

ACC - automação V4:

https://n8n.servidoremn.site/workflow/Iud8yMfy7b9M0bLK

ACC - automação V5:

https://n8n.servidoremn.site/workflow/9JoeqPLRvWXoYqYP

Lovable (Remix of ACC Financial Hub - Paschoim):

https://lovable.dev/projects/cd26fd4a-dd0e-4206-8e39-2a8ebc94d19f

Link para a ferramenta/dashboard:

https://acc-dashboard.atriacorp.com.br/

Não é preciso acessos, lovable é usado acessando via conta da tech

Pasta com extratos bancário de exemplo para usar em testes:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1r4wG_KDIybwhAbkBn_ChZ-57q7NtH-Cv

Resumo da automação:

Cliente abre o dashboard e envia um extrato bancário, o extrato é enviado do lovable para a automação v4 no n8n via webhook, onde ele é analisado e enviado de volta para o lovable.

A automação v5 é a responsável por organizar e extrair a tabela do dashboard para uma planilha no excel organizada, ela é ativada (via webhook) ao clicar no botão “exportar para planilha” na aba “resumo” do dashboard.

A automação v5 funciona 100%

Problema: automação V4 não está fazendo a análise correta de extratos, muitas vezes esquece itens ou demora muito tempo para acabar a análise.

Lógica da automação (v4): Ela atua como um sistema de OCR e processamento de dados usando inteligência artificial. Recebe extratos bancários em formato PDF, divide o texto em partes (chunks) para respeitar os limites de leitura da IA, envia esses pedaços para o modelo gpt-4o-mini analisar com base num plano de contas predefinido e, em seguida, formata os resultados estruturados, calculando os saldos linha a linha para serem gravados num banco de dados ou folha de cálculo.

A automação tem que ser responsiva para qualquer tipo de extrato, então não existe uma formatação única e a IA precisa se adequar a todas as situações (que são imprevisíveis, cada banco tem um extrato completamente diferente) e seguir as regras e variáveis impostas pelo cliente (estão no prompt (user message) do “Basic LLM Chain6”)

O maior teste de funcionalidade é testar a automação com o extrato da Bradesco (com 29 páginas: https://drive.google.com/file/d/1YbgklNMpB3YzQtysIQhQMnCwjQWfJjZw/view?usp=drive_link) e verificar se todos os itens foram listados. Se com esse extrato funcionar acho que qualquer um funciona (apesar de que o cliente disse que pode chegar alguém querendo analisar 80+ páginas), então é imprescindível que a análise esteja otimizada.

# prompt

Estou desenvolvendo uma automação no n8n cujo objetivo é extrair dados de extratos bancários. Estou usando a interface do n8n. A função da automação é replicar as informações do extrato em uma tabela no meu dashboard, as informações que devem ser passadas são as seguintes:

Dados únicos (aparecem somente uma vez):

Nome do banco

Saldo inicial

Saldo Final

Colunas que devem ser inteiramente retiradas da tabela:

Data

Descrição (se houver)

Tipo (crédito (entrada/valores positivos) ou débito (saída/valores negativos)

Valor

Saldo

O saldo pode aparecer ou não no extrato, a automação não precisa extrair o saldo pois consegue calcular ele com base nos outros itens extraídos.

A tabela gerada pela automação deve ser idêntica aos dados do extrato enviado.

A automação irá receber diferentes tipos de extratos de diferentes tipos de bancos, logo não é possível padronizar essa extração de dados e o uso da IA se torna necessário para conseguir analisar qualquer extrato.

O modelo que irei usar será o gpt-4o-mini (se tiver outro modelo com um melhor custo benefício e que seja mais apropriada para meu projeto, me diga)

Anexado a este prompt tem alguns documentos pdf, esses são alguns exemplos que irão passar pela automação.

A automação precisa ser precisa e não pode deixar nenhum item passar (esquecer algum item)

Pense em um plano para que essa automação funcione e me ajude a desenvolver ele, você deve gerar e me devolver o código da automação finalizado.

Meu código inicial está a seguir:

{

"nodes": [

{

"parameters": {

"httpMethod": "POST",

"path": "analise-documento",

"responseMode": "responseNode",

"options": {}

},

"id": "3855d848-799f-4813-a659-daaf884b9105",

"name": "Webhook - Recebe Arquivo1",

"type": "n8n-nodes-base.webhook",

"typeVersion": 1.1,

"position": [

1856,

336

],

"webhookId": "analise-documento"

},

{

"parameters": {

"respondWith": "json",

"responseBody": "={{ $json.text }}",

"options": {

"responseHeaders": {

"entries": [

{

"name": "Access-Control-Allow-Origin",

"value": "*"

}

]

}

}

},

"id": "6a106ae1-cd19-458a-977a-80d723f24ad7",

"name": "Responder ao Site1",

"type": "n8n-nodes-base.respondToWebhook",

"typeVersion": 1,

"position": [

2704,

336

]

},

{

"parameters": {

"promptType": "define",

"text": "=Aqui está o conteúdo do relatório para você analisar: {{ $json.text }}",

"messages": {

"messageValues": [

{

"message": "=Você é um analista de dados contábeis sênior. Sua missão é extrair dados de relatórios financeiros brutos e convertê-los em um objeto JSON válido.\nRegras Absolutas:\n\nIdentifique o valor inicial e o Faturamento/Custo Total.\n\nIdentifique a tabela principal do relatório e extraia TODOS os seus itens separadamente em um array chamado \"itens_extrato\". Adapte-se dinamicamente às colunas de qualquer tabela que receber.\n\nCRÍTICO: Retorne absolutamente TODOS os valores numéricos como strings (entre aspas duplas). Exemplo: \"54.222,91\" e nunca 54.222.91.\n\nRetorne APENAS o JSON, sem marcações markdown como ```json."

}

]

},

"batching": {}

},

"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.chainLlm",

"typeVersion": 1.9,

"position": [

2320,

336

],

"id": "350fe846-5df9-4ee4-b039-98129b7e74e0",

"name": "Basic LLM Chain1"

},

{

"parameters": {

"model": {

"__rl": true,

"value": "gpt-4o-mini",

"mode": "list",

"cachedResultName": "gpt-4o-mini"

},

"builtInTools": {},

"options": {}

},

"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",

"typeVersion": 1.3,

"position": [

2256,

544

],

"id": "8390ef15-4661-4cb6-9f78-a56783254cf9",

"name": "OpenAI Chat Model1",

"credentials": {

"openAiApi": {

"id": "swWAvodn9s8YkyqQ",

"name": "UniãoBR"

}

}

},

{

"parameters": {

"operation": "pdf",

"binaryPropertyName": "file",

"options": {}

},

"type": "n8n-nodes-base.extractFromFile",

"typeVersion": 1.1,

"position": [

2096,

336

],

"id": "32536974-8e2b-4d3c-8905-43a7264a44ee",

"name": "Extract from File1"

}

],

"connections": {

"Webhook - Recebe Arquivo1": {

"main": [

[

{

"node": "Extract from File1",

"type": "main",

"index": 0

}

]

]

},

"Basic LLM Chain1": {

"main": [

[

{

"node": "Responder ao Site1",

"type": "main",

"index": 0

}

]

]

},

"OpenAI Chat Model1": {

"ai_languageModel": [

[

{

"node": "Basic LLM Chain1",

"type": "ai_languageModel",

"index": 0

}

]

]

},

"Extract from File1": {

"main": [

[

{

"node": "Basic LLM Chain1",

"type": "main",

"index": 0

}

]

]

}

},

"pinData": {},

"meta": {

"templateCredsSetupCompleted": true,

"instanceId": "5f3b29a6b4ee7d117427373a2276df8e98ca468fb527c348891ff6c7bf853515"

}

}

Meu maior problema é a autenticidade dos dados e ter certeza que a IA não esqueça nenhum item, ainda mais com extratos grandes (com 10 ou mais páginas), já que nesses casos a IA tende a esquecer ou ignorar muitos itens